Spatial Analysis Agent

QGIS 插件架构改造需求文档

Plugin Architecture Refactoring Requirements

版本：v1.0

日期：2026年3月7日

状态：待审批

1. 项目背景与改造目标

Spatial Analysis Agent 是一个 QGIS 插件，充当 GIS 领域的 AI Copilot。它将 QGIS 与大语言模型（LLM）集成，允许用户通过自然语言描述执行空间分析任务。插件自动完成从任务理解、工具选择、代码生成到代码执行的全流程。

1.1 当前架构问题诊断

经过深入的代码分析和实际使用测试，识别出以下核心问题：

| 问题编号 | 问题描述 | 影响 | 根因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 没有上下文记忆，每次都是新对话 | 无法追问、无法基于上一步结果继续 | MyScript.py 无状态设计，unified_llm_call 每次都是全新 messages |
| P2 | 流水线无暂停点，用户无法前置审查技术方案 | 方案偏差时无法及时纠正，浪费 API 调用 | 图生成和代码生成之间无确认步骤 |
| P3 | 复杂任务不可胜任，无法迭代改进 | 任务分解偏差时后续步骤全部失败 | 缺少人工门控和迭代修正机制 |
| P4 | API 硬编码，切换厂商需改代码 | 用户体验差，不支持多厂商模型 | base_url 和模型名映射硬编码在 helper.py 中 |

1.2 改造总体目标

将插件从“一次性执行的自动化脚本”改造为“可对话、可审查、可迭代的智能协作助手”，同时支持多厂商 AI 模型智能切换。

2. 架构改造：Agent 循环模式（方案 B）

采用“代码控制状态转换、AI 生成内容”的方案 B 架构。关键状态转换由用户按钮触发（100% 可控），状态内的内容交互由自然语言完成（灵活性）。

2.1 状态机设计

| 状态 | 含义 | 进入条件 | 退出方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 空闲等待 | 初始 / 任务完成 / 取消 | 用户发送任务（发送按钮） |
| ANALYZING | AI 分析中 | 用户提交任务或修改意见 | 分析完成（自动转换） |
| PLAN_READY | 方案待确认 | 分析阶段完成 | 用户点击按钮（确认/修改/取消） |
| EXECUTING | 代码执行中 | 用户确认方案 | 执行完成（自动转换） |
| RESULT_READY | 结果待反馈 | 执行阶段完成 | 用户点击按钮（追问/报错/完成） |
| CONVERSING | 对话修改中 | 用户点击“我有修改”或“结果有误” | AI 生成新内容后回到确认状态 |

核心规则

所有涉及“执行代码”的状态转换只能由用户按钮触发，AI 永远不能自行决定执行。这是方案 B 与方案 C（LLM 自主控制）的核心区别。对于 GPT-4o / DeepSeek 级别的模型，方案 B 提供了更可靠的行为保证。

2.2 动态按钮组设计

根据当前状态动态显示对应的按钮组：

| 状态 | 显示的按钮 | 点击后状态转换 |
| --- | --- | --- |
| PLAN_READY | 「✓ 确认执行」「✎ 我有修改」「✕ 取消」 | EXECUTING / CONVERSING / IDLE |
| RESULT_READY | 「继续追问」「结果有误」「完成」 | CONVERSING / CONVERSING / IDLE |
| ANALYZING / EXECUTING | 「中断」 | IDLE |
| IDLE / CONVERSING | 无按钮，仅输入框 | 由发送按钮触发 |

2.3 新增核心模块

2.3.1 AgentController（后台调度员）

替代现有 MyScript.py 成为新的执行核心。运行在 QThread 中，通过 Qt 信号与 GUI 交互。核心职责：

- 维护状态机，根据当前状态和用户输入路由到对应的处理函数

- 将现有 MyScript.py 的 7 步线性流水线拆解为可独立调度的阶段函数

- 通过 Qt 信号（plan_ready / result_ready / status_update）与 GUI 通信

- 持有 SessionContext 实例，保证会话状态贯穿多轮交互

2.3.2 SessionContext（会话记忆）

持有单次会话的完整状态，每次 LLM 调用时注入相关上下文。

| 数据字段 | 用途 | 生命周期 |
| --- | --- | --- |
| 对话历史 (messages) | 让 AI 理解“刚才”“上一步”等指代 | 整个会话 |
| 数据概览 (data_overview) | 避免重复分析同一批数据 | 数据不变时复用 |
| 当前技术方案 (current_plan) | 用户确认/修改的对象 | 每次重新规划时更新 |
| 已执行代码 (executed_codes) | 追问时 AI 知道之前做了什么 | 整个会话 |
| 执行结果 (results) | AI 基于已有结果继续分析 | 整个会话 |

上下文压缩策略

最近 3 轮对话完整保留，更早的历史压缩为摘要，避免超出 token 上限。当对话历史超过阈值（如 60K tokens）时，自动触发压缩，调用 LLM 将早期历史概括为精節摘要。

3. 执行流程改造

3.1 分析阶段（复用现有步骤 1-6）

| 子步骤 | 复用模块 | 改动 |
| --- | --- | --- |
| 任务名生成 | helper.generate_task_name | 无需改动 |
| 数据概览 | helper.add_data_overview | 结果存入 SessionContext，不重复分析 |
| 任务分解 | helper.Query_tuning | 注入会话上下文 |
| 工具选择 | helper.tool_select | 注入会话上下文 |
| 文档检索 | ToolsDocumentation | 无需改动 |
| 工作流图 | helper.generate_graph_response | 无需改动 |

分析阶段完成后自动暂停，将方案以结构化卡片形式展示给用户，等待确认。

3.2 执行阶段（复用现有步骤 7）

| 子步骤 | 复用模块 | 改动 |
| --- | --- | --- |
| 代码生成 | helper.generate_operation_code | 注入会话上下文 |
| 代码审查（可选） | helper.code_review | 无需改动 |
| 代码执行 | helper.execute_complete_program | 结果存入 SessionContext |
| 自动调试 | SmartDebugHelper | 无需改动 |

执行完成后自动暂停，展示结果等待用户反馈。

3.3 对话修改阶段（新增）

用户的修改意见 + 原方案/原结果 + 会话上下文，一起发给 LLM 生成新方案。新方案生成后回到 PLAN_READY 状态，再次等待用户确认。形成“规划 → 确认 → 执行 → 反馈 → 迭代”的完整闭环。

4. API 智能路由：自动识别 Key 类型

4.1 设计原则

用户只需做一件事：粘贴 API Key。插件自动识别厂商、配置接口地址、更新可用模型列表。移除现有的厂商选择框和 base_url 输入框。

4.2 Key 格式自动检测规则

| Key 前缀/特征 | 厂商 | base_url | 检测方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| sk-ant-... | Anthropic (Claude) | https://api.anthropic.com | 前缀匹配 |
| sk-... (非 ant) | OpenAI 或 DeepSeek | 自动试探 | 先试 OpenAI，再试 DeepSeek |
| gibd-services-... | GIBD 代理 | https://www.gibd.online/api/openai/{key} | 前缀匹配 |
| eyJ... (JWT 格式) | MiniMax | https://api.minimax.chat/v1 | 前缀匹配 |
| 其他格式 | 未识别 | - | 显示手动选择面板 |

试探逻辑（适用于 sk- 前缀无法区分时）

向 OpenAI 和 DeepSeek 的 /models 端点发送轻量级验证请求（不消耗 token），谁返回 200 就是谁。超时设为 5 秒，避免用户等待过久。

4.3 模型列表动态更新

识别厂商后，模型下拉框自动更新为该厂商支持的模型：

| 厂商 | 可选模型 |
| --- | --- |
| OpenAI | gpt-4o, gpt-4o-mini, gpt-4, gpt-5, o1, o3-mini |
| Anthropic (Claude) | claude-sonnet-4-20250514, claude-haiku-4-5-20251001 |
| DeepSeek | deepseek-chat, deepseek-reasoner |
| Google (Gemini) | gemini-2.5-pro, gemini-2.5-flash |
| GIBD 代理 | 同 OpenAI 模型列表 |
| MiniMax (待接入) | MiniMax-Text-01, abab6.5s-chat |
| GLM (待接入) | glm-4-plus, glm-4-flash |
| Ollama 本地 | 从本地服务器动态获取已安装模型 |

4.4 Settings UI 改造

移除现有的厂商选择框和 base_url 输入框。保留唯一的 API Key 输入框，填入后自动触发检测。新增厂商识别状态标签（如“✅ 已识别：DeepSeek”）。当自动检测失败时，显示可折叠的手动配置面板作为兆底。

5. 多厂商模型支持

5.1 ModelProvider 抽象层改造

移除 helper.py 中的硬编码映射（DEEPSEEK_MODEL_MAP）和硬编码 base_url。建立统一的 Provider 抽象层，每个厂商实现相同接口。

已确认支持的厂商（第一批）

| 厂商 | API 协议 | 特殊处理 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI | OpenAI 标准 | GPT-5 系列支持 reasoning_effort 参数 | P0 - 已支持 |
| DeepSeek | OpenAI 兼容 | 模型名不同，其余兼容 | P0 - 已支持 |
| Anthropic | Anthropic Messages API | 独立的 API 格式，需新建 Provider | P0 - 本次接入 |
| Google Gemini | Google AI / Vertex AI | 独立 SDK，需新建 Provider | P0 - 本次接入 |
| GIBD 代理 | 自定义代理 | 已有实现，保持兼容 | P0 - 已支持 |
| Ollama 本地 | OpenAI 兼容 | 无需 API Key | P0 - 已支持 |

计划支持的厂商（第二批，后续接入）

| 厂商 | API 协议 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| MiniMax | OpenAI 兼容 | 国产模型，支持超长上下文 |
| GLM (智谱) | OpenAI 兼容 | 国产模型，代码能力较强 |
| 文心一言 | 百度自有 API | 需单独适配 |
| 通义千问 | OpenAI 兼容 | 国产模型 |
| 月之暗面 (Moonshot) | OpenAI 兼容 | 国产模型 |
| 其他 OpenAI 兼容服务 | 通用适配器 | 用户自定义 base_url 即可 |

5.2 Anthropic (Claude) 接入要点

Claude 使用独立的 Messages API，与 OpenAI 格式不同。需要新建 AnthropicProvider 类，处理以下差异：

- 请求头使用 x-api-key 而非 Bearer token

- system 消息作为独立参数传递，不放在 messages 数组中

- 流式响应格式为 SSE，事件类型与 OpenAI 不同

- 支持 extended thinking 特性（类似 GPT-5 的 reasoning_effort）

5.3 Google Gemini 接入要点

Gemini 使用 Google AI SDK，需要新建 GeminiProvider 类，处理以下差异：

- API Key 格式为 AIza... 前缀

- 请求/响应结构与 OpenAI 不同，需转换层

- 支持 Thinking 特性（Gemini 2.5 系列）

6. GUI 界面改造

6.1 信息面板改造

统一输入方式：不再区分“任务输入框”和“信息面板”，用户在同一个输入框中提交任务、确认方案、追问修改。新增动态按钮区域，根据 AgentController 的当前状态动态显示对应按钮组。

6.2 方案展示卡片

PLAN_READY 状态时，以结构化卡片形式展示技术方案，包含：任务分解步骤、选用工具及数据链。

6.3 Settings 页简化

移除厂商选择相关 UI。API Key 输入框的 textChanged 信号连接自动检测函数。新增厂商识别结果标签。模型下拉框与识别结果联动刷新。自动检测失败时显示可折叠的手动配置面板。

7. Constants 提示词扩展

| 新增常量组 | 用途 |
| --- | --- |
| plan_presentation_role / requirement | 让 AI 以结构化格式输出技术方案供用户审查 |
| plan_revision_role / requirement | 让 AI 根据用户修改意见调整方案 |
| result_summary_role / requirement | 让 AI 对执行结果做可读性摘要 |
| context_compression_prompt | 长对话时压缩历史上下文的提示词 |

8. 文件改动总览

| 文件 | 改动程度 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| MyScript.py | 废弃或大幅重构 | 线性流水线拆解到 AgentController 的各阶段函数中 |
| SpatialAnalysisAgent_dockwidget.py | 大幅改造 | 动态按钮、方案卡片、统一输入、连接 AgentController 信号 |
| SpatialAnalysisAgent_helper.py | 中度改造 | unified_llm_call 支持上下文注入、移除硬编码 API 映射 |
| SpatialAnalysisAgent_Constants.py | 扩展 | 新增 plan/revision/summary/compression 四组提示词 |
| SpatialAnalysisAgent_ModelProvider.py | 中度改造 | API 自动检测、动态模型列表、新增 Claude/Gemini Provider |
| SpatialAnalysisAgent_kernel.py | 保留复用 | Solution 类的图驱动执行能力整合到 AgentController |
| 新增 agent_controller.py | 新建 | AgentController + 状态机 |
| 新增 session_context.py | 新建 | SessionContext + 上下文压缩 |
| SpatialAnalysisAgent.py | 微调 | 初始化时创建 AgentController |
| dockwidget_base.ui | 改造 | 新增按钮区域、调整面板布局 |
| SmartDebugHelper / ToolsDocumentation | 基本不变 | 作为工具模块被 AgentController 调用 |

9. 实施阶段规划

| 阶段 | 交付内容 | 解决的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | SessionContext + helper 上下文注入 + DockWidget 对话式输入 | 上下文记忆、可追问 | 最小可用版本 |
| 阶段二 | AgentController 状态机 + 流水线拆解 + 动态按钮 | 方案审查、阶段门控 | 核心交付 |
| 阶段三 | CONVERSING 状态 + 方案修改 + 结果反馈循环 | 完整 Agent 循环、复杂任务迭代 | 完整体验 |
| 阶段四 | API 自动检测 + ModelProvider 动态路由 + Settings UI | API 智能切换 | 可与阶段一并行 |
| 阶段五 | Claude Provider + Gemini Provider 接入 | 多厂商模型支持 | 依赖阶段四 |
| 阶段六 | MiniMax / GLM / 其他国产模型接入 | 国产模型生态 | 后续按需接入 |

--- 文档结束 ---